Conseil syndical des Cottages.

Réunion du 7 septembre 2015 à 20 h Salle Mac Bride.

Présents : Danièle Louazel, Marcelle Wroblewski, Christian Dessaux, Thomas Huguenin. Yves Genet

Absents excusés :Colette Labrevois.

Travaux

1 - Résolution AGO de la réfection des trottoirs.

Christian Dessaux a rencontré ce jour notre interlocuteur Mr Bellec de la Sté Watelet.

Points abordés :

- remise en place des stop parc après l'enrobé :

leur dépose et repose par leur soin manque de finitions propres. Celles-ci sera reprise dans les 15 jours prochains et le stop parc de  P4 sera changé car défectueux. Clés d'ouverture des stop parc à nous procurer.

- dos d'âne, gendarmes couchés :

les huit poteaux plastiques actuels cassés seront changés par des potelets en fer.

Devis en cours mais il ne doit pas excéder avec les trottoirs le budget général alloué par l'AGO dernière

A noter que les bordures défectueuses le long de la route et des trottoirs ont été repris ou changés par l'entreprise.

Pour la réception de ce chantier , nous envisageons de payer courant octobre à la fin des travaux de finition.

Travaux à présenter pour l'AG de l'an prochain :

Nous avons demandé une réactualisation des devis watelet établis pour la réfection des allées .

Deux formes de revêtement sont à chiffrer soit un bitume rouge ou un béton lavé. La deuxième solution serait plus économique et d'un bon rendement à part une modification de couleur, plus terne à l'usage, mais qui peut se nettoyer au karcher. Bien entendu, nous avons opté pour un devis avec un renfort en bordures cotées.

A noter sur les travaux Ecole Albert Samain:

Nous avons supporte la présence des camions sur l'entrée de la résidence, la salissure des trottoirs venant d'être refait, la dépose d'engins de chantier directement sur la partie engazonnée de l'entrée de la résidence.

Surtout , nous constatons que:

- Depuis la rentrée scolaire, le car scolaire se gare au début de notre résidence, bloquant ainsi la circulation sortie, entrée de celle-ci au moins 15 minutes.

- que le parking de notre résidence sert de desserte pour la pose minute des enfants des deux groupes scolaires étant donné que le parking en face est plein.

- que la municipalité a refait le marquage au sol des passages piétons, sauf celui à l'entrée de la résidence ?? La copropriété n'a jamais pris en charge la peinture de ce passage demandé initialement par la mairie pour protéger le passage des enfants entre le stade et l'école.

En conséquence sur les points notés ci-dessus, un membre du conseil syndical en premier temps en parlera à Monsieur le Maire, et en second temps si rien n'est entrepris un courrier lui sera adressé.

Transformateur P 3

Le crépi présente des anomalies qui ne peuvent pas se résoudre sans l'enlèvement total et la réfection . Problème de cassure et d'étanchéité.  Devis : CBA paysage en cours 1631 € . A revoir avec l'entreprise car on nous parle de couche d'accrochage pas de crépi. L'important reste d'isoler correctement ce local.

Clés en l'absence de Christian et Danièle en septembre, les clés seront données à Thomas et Yves.

Reste à savoir si Colette a encore un trousseau ?

Travaux électricité Yves Genet

- 5 Globes et un hublot à changer sur P5

Point électricité en cours.

Espaces Verts

Les visites du domaine

La visite est programmée le Mercredi 9 septembre à 9 h  .

Elagage  Rien de prévu dans l'immédiat.

Rappel de notre précédent C.R.

aulne niveau du numéro 118.

Les membres du conseil syndical sont partagés, en effet après avoir été voir l'arbre sur les parties communes, nous nous apercevons que celui-ci est présent depuis très longtemps au vu de la circonférence de son tronc, qu'il est sain. Il est effectivement à proximité du numéro 118  qui nous a fait parvenir via le syndic, un courrier pour demander l'abattage de celui-ci.

- le conseil syndical prend en compte la demande faite par le propriétaire et cet arbre sera effectivement mis dans les listes pour la prochaine campagne d'élagage.

Journées Vertes

Poste budgété 2015-16 est de maximum 2.000 € soit réparti sur les placettes à 280 €.

P6 - porte édicule changée à peindre

P3- Journée verte le 5 septembre - Budget dépensé 90 €

P7 - Journée verte le 5 septembre - Budget dépensé 280 €

P4 - le 3 juillet Fête des voisins.

? pour P1-2-5 aucune communication reçue.

Le conseil syndical donne son accord pour le remboursement des frais avancés à Mrs Etienne Bruno et Dessaux Christian dans les meilleurs délais.

Informatique

Thomas Huguenin R.A.S. tout fonctionne.

Communication - Budget

Budget :

Danièle Louazel  a reçu de Madame Morel un point des dépenses engagées et en cours pour le premier semestre 2015 ( 1er janvier - 30 juin ) et les comptes copropriétaires débiteurs-créditeurs. A sa lecture, nous constatons que le réel dépensé et le budget voté restent cohérents.

Par contre, Danièle Louazel s'inquiète de la proportion croissante des comptes débiteurs/créditeurs. Nous demandons à Madame Morel , de nous fournir pour certains au delà de 400 € ( 2 échéances de retard) le détail des accords de paiement passés entre le syndic et le copropriétaire. Et le nombre de relances émises et surtout si celles-ci ont eu un retour du débiteur ? Car pour certains leurs charges dues augmentent entre l'état du 30 juin et celui du 2 septembre. Actuellement cela représente 8900 € à la fin du premier semestre.

Divers

Actes de Vandalisme  P 2 - reprise du toit de garage -

Accord a été donné pour la réalisation des travaux, et demande à ce que ce sinistre soit pris en charge par notre assurance.

 Affaire suivie par Madame Desvaux,

Le chèque de la compagnie d'assurance a été reçu par le syndic, l'ordre de service de réparation passé.

Actes de Vandalisme P6-7 - Barrière en ciment -

Les barres en ciment horizontales ont été cassés volontairement en deux nuits.

Devis en cours pour leur remplacement par un changement à l'identique.:

CBA paysage suivi par C.Dessaux. 1240 €, un autre par la société watelet est en cours d'établissement.

Certains copropriétaires s'interrogent à laisser ainsi ces poteaux seuls , sans barre?

-- une expertise aura lieu le 9 septembre .

Incidence pécuniaire inconnue sur le contrat d'assurances de l'ASL .

Délégation

Suite à ces différents sinistres et par commodité, le conseil syndical a demandé à Gimco Vermeille de faire procuration au conseil syndical auprès de la gendarmerie pour déposer plainte. En effet, le gestionnaire doit se présenter et bien normalement nous fait supporter la charge de son déplacement à Magny.

L'autorisation a été envoyé et Monsieur Dessaux Christian munit du PV de la dernière AG présentera ce document à l'officier de gendarmerie pour enregistrement des membres du C.S élus et voir si cette forme leur convient.

AG 2016

Nous avions précédemment arrêté la date du 7 avril 2016  pour celle-ci.

Modification est faite auprès de notre gestionnaire , Madame Lydie Desvaux et accord pris auprès des services de location de salles de la mairie de Magny les hameaux, nous retenons la date du

JEUDI 31 MARS 2016 , salle madeleine Landais à 18 h 30 .

Prochain Conseil syndical le 5 OCTOBRE 2015 à 20 h Salle Mac Bride.

Permanence si problème en priorité contacter  le syndic de la copropriété.

Fin de la Réunion à 21 h 00

Danièle LOUAZEL

Copie de C.S. est envoyé

au gestionnaire Lydie Desvaux ,

aux membres du conseil syndical,

ainsi qu'aux représentants de placette si leur adresse mail connue.

Diffusion sur le site d'ASL pour information générale.